Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | CriticalFinance es una aplicación móvil diseñada para facilitar la gestión y el cálculo de transacciones financieras personales. Durante esta fase, nuestro equipo logró consolidar la estructura base del entorno tecnológico, conectando la API desarrollada en NestJS con la base de datos PostgreSQL y validando la comunicación a través de Prisma. Además, avanzamos en la configuración del entorno Docker para levantar los servicios de infraestructura y del módulo de Machine Learning implementado en Python. Sin embargo, reconocemos que aún no hemos avanzado en la complejidad total de la aplicación, ya que actualmente solo contamos con las funcionalidades base. Esto implica que, aunque la estructura técnica está operativa, todavía falta implementar características avanzadas y optimizar la experiencia de usuario en la aplicación móvil. |
| --- | --- |
| Objetivos | El objetivo general del proyecto se mantiene en desarrollar una aplicación multiplataforma que permita calcular, registrar y analizar movimientos financieros, optimizando la gestión económica personal. Nuestros objetivos específicos son 1) Establecer una infraestructura estable en Docker 2) Integrar el backend y frontend 3) Implementar algoritmos predictivos en el módulo de Machine Learning 4) Probar la aplicación móvil en entorno emulado |
| Metodología | La metodología adoptada es de tipo ágil e incremental, basada en la organización del trabajo por módulos. Definimos entregas semanales con revisión de hitos técnicos y nos distribuimos las tareas de la siguiente forma, infraestructura (Docker), backend, Machine Learning y frontend móvil.Sin embargo, durante esta etapa enfrentamos algunas dificultades que afectaron el cumplimiento de los tiempos planificados, principalmente por la falta de coordinación constante y la escasa comunicación en algunos momentos del desarrollo. A pesar de ello, el equipo ha logrado mantener un compromiso progresivo y reorganizando funciones para equilibrar la carga de trabajo. |
| Evidencias de avance | Las evidencias seleccionadas para esta entrega corresponden principalmente a los diagramas de casos de uso, arquitectura del sistema y diseño de la infraestructura Docker. Estos documentos reflejan el análisis funcional y técnico del proyecto, evidenciando la planificación previa al desarrollo del código. A través de estas herramientas se garantiza la coherencia metodológica y se sientan las bases para la siguiente fase de programación e integración del sistema |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Desarrollo de infraestructura tecnológica | Configuración del entorno Docker y levantamiento de servicios Redis y base de datos | Docker Desktop, archivos | 5 semanas | Cristóbal Flores Kevin Farias Felipe Leiva | La instalación de dependencias generó demoras en Windows, pero se logró estandarizar el entorno para todo el equipo. | Completado | Se definirá una guía técnica común para levantar los servicios |
| Programación backend | Implementación de la API en NestJS y conexión a la base de datos | Construir endpoints simulados en Node.js. | 7 semanas | Cristóbal Flores Kevin Farias Felipe Leiva | Se presentaron errores iniciales en la conexión API–DB, los cuales fueron corregidos mediante trabajo colaborativo. | EN CURSO/CON RETRASO | Se priorizó la funcionalidad base antes de agregar nuevas rutas o endpoints. |
| Implementación de Machine Learning | Creación del modelo predictivo | Python, FastAPI, librerías ML | 12 semanas | Cristóbal Flores Kevin Farias Felipe Leiva | Aun no se ha implementado funciones de marching learning se está trabajando en ello. | EN CURSO | Se mejorará la configuración de puertos para poder implementar |
| Desarrollo frontend móvil | Diseño y construcción de la interfaz móvil con conexión al backend | React Native, Expo, simulador Android | 14 semanas | Cristóbal Flores Kevin Farias Felipe Leiva | Aun no se avanza en la interfaz estamos en funcionalidades aun | EN CURSO | Se ajustó la planificación para postergar la implementación de modelos hasta finalizar la integración base del sistema. |
| Documentación y planificación del proyecto | Elaboración de diagramas de casos de uso, arquitectura y estructura de base de datos | Draw.io, Google Docs,Figma | 16 semanas | Cristóbal Flores Kevin Farias Felipe Leiva | Se encuentra con bastante documentación del proyecto, pero se debe editar e ir modificando mientras. | EN CURSO | Se necesitan mejorar algunas cosas en los documentos, e ir metiéndoles archivos. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Durante el desarrollo del proyecto CriticalFinance, uno de los principales factores que ha dificultado el cumplimiento del plan de trabajo ha sido la falta de coordinación constante entre los integrantes, lo que provocó retrasos en la comunicación y en la distribución de tareas. Además, algunos problemas técnicos, como la instalación de dependencias en distintos sistemas operativos y errores en la configuración de Docker, afectaron el ritmo de avance durante las primeras semanas. Entre los factores facilitadores, destaca el compromiso progresivo del equipo por reorganizar el trabajo, la buena disposición para colaborar entre los integrantes y la existencia de documentación técnica que permitió estandarizar la configuración del entorno de desarrollo.

Actividades ajustadas o eliminadas: A partir del monitoreo del plan de trabajo, se realizaron algunos ajustes importantes. Se decidió postergar la implementación completa del módulo de Machine Learning hasta la siguiente fase, priorizando en esta etapa la consolidación de la infraestructura y la integración entre el backend y la base de datos. Estas modificaciones permitieron optimizar el uso del tiempo y reducir errores de configuración. Ninguna actividad fue eliminada, pero sí se ajustó el orden y prioridad de ejecución de las tareas para asegurar la funcionalidad base antes de avanzar en el diseño visual y en las funciones avanzadas de la aplicación.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: La principal actividad que presenta retraso corresponde a la implementación del módulo de Machine Learning, debido a que se decidió avanzar primero en la infraestructura técnica y en la conexión estable entre la API y la base de datos. También el desarrollo del frontend móvil ha avanzado más lento de lo esperado por la falta de tiempo disponible y por dificultades en la conexión con el backend. Como estrategia para avanzar, el equipo planificó sesiones conjuntas de revisión de código y pruebas en entornos emulados, además de mantener comunicación constante mediante reuniones de seguimiento.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.